Приложение № 2

к договору № ______

от __________ 2017 г.

|  |  | СМЕТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| Проектная и сметная документация: |  |  |  |  |  |
| «Перепланировка помещений учебного корпуса под стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенного по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова, д.35» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работы | № частей, глав, пунктов указ. к разд. СЦПР |  | Расчёт стоимости a+bx или (обьём СМП*%) | Стоимость (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Стационарное отделение социального обслуживания граждан | Приложение № 3 к приказу №260 Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 СБЦПР Объекты жилищно-гражданского строительства Табл. 2, п. 1 К инф. = 3,92 (II квартал 2016г) К1 = 0,4 на ПД р. 1 п. 1.5 (Проектная документация) К2 = 0,32 на объем, в том числе: Пояснительная записка - 2%; Схема план. орг. участка - 4%; Архитектурные решения - 1%; Электроснабжение - 1%; Водоснабжение и канализация - 1%; Отопление и вентиляция - 10%; Проект ор-ции работ по сносу или демонтажу объектов кап. стр-ва - 1%; Охрана окружающей среды - 7%; Сметная документация - 5% |  | (540 078 + 4 842х х 25) х3,92х0,4х0,32 | 331 720 |
| 2 | Расчет Санитарно-защитной зоны |  |  |  | 150 000 |
| 3 | Котельная паропроизводитель-ностью 0,1 Гкал/ч на твердом топливе | СБЦПР М.,1990 Раздел 1 Электроэнергетика Таблица 1-7 п. 1 К инф. = 30,17 (II квартал 2016 г.) К1 = 0,4 на ПД р. 1 п. 1.5 (Проектная документация) К2 = 0,159 (р. Архитектурные решения, Сметная документация) |  | (11213+5014х (0,4х х0,5+0,6х0,1)) х х30,17х0,4х0,159 | 24 015 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4 | Тепловые сети в двухтрубном исчислении протяженностью 50 м | Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 24.05.2012 г. № 213 СБЦПР Коммунальные инженерные сети и сооружения Таблица № 9 п. 11 К инф. = 3,92 К1 = 0,4 на ПД р. 1 п. 1.5 (Проектная документация) |  | 20 450х3,92х0,4 | 32 066 |
| 5 | Разработка раздела Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Приложение № 3 к приказу №260 Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 СБЦПР Объекты жилищно-гражданского строительства Табл. 2, п. 1 К инф. = 3,92 (II квартал 2016г) К1 = 0,4 на ПД р. 1 п. 1.5 (Проектная документация) К2 = 0,06 на р. мероприятия по обеспеч. пожарной без-сти |  | (540 078 + 4 842х х 25) х3,92х0,4х0,06 | 62 199 |
|  |  |  |  | ИТОГО по смете, НДС не облагается | 600 000 |
| Исполнитель: ______________________________ ___________________ _____________ _________________ _________________ 2017 г. |  |  | Заказчик: ОАУСО «Холмский КЦ» Директор _____________ Сафонова С. А. ______________ 2017 г. |  |  |